Bước 1 - Khởi động và phân loại dữ liệu

Icebreaker (khoảng 5 phút): mỗi thành viên mô tả Sprint vừa rồi bằng 1 từ và nói lý do ngắn gọn. Sau đó xếp các ý kiến theo Start - Stop - Continue:

| Continue (nên giữ) | Start (nên bắt đầu) | Stop (nên dừng) |
| --- | --- | --- |
| Tinh thần hỗ trợ nhau giữa các thành viên khi gần đến hạn chót. | Xây dựng môi trường kiểm thử tự động để test không còn thủ công và chậm trễ. Viết tài liệu kiểm thử đầy đủ và cẩn thận hơn. | Tranh luận sâu về kỹ thuật trong Daily Scrum khiến buổi họp kéo dài quá 45 phút. |

Bước 2 - Phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng 5 Whys

| Cấp độ | Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- | --- |
| Why 1 | Tại sao họp Daily bị kéo dài 45 phút? | Do 2 lập trình viên tranh luận chi tiết về cấu trúc cơ sở dữ liệu. |
| Why 2 | Tại sao lại tranh luận trong Daily Scrum? | Do chưa nắm rõ quy tắc Daily Scrum chỉ dùng để đồng bộ tiến độ trong 15 phút. |
| Why 3 | Tại sao chưa nắm quy tắc? | Do Scrum Master chưa đặt khung giờ cứng (Timebox) và chưa can thiệp ngắt lời kịp thời. |
| Why 4 | Tại sao các vấn đề kỹ thuật không được bàn ở nơi khác? | Do team chưa có khung giờ riêng sau Daily để bàn các vấn đề kỹ thuật cần thảo luận sâu. |

Nguyên nhân gốc rễ: Daily Scrum chưa có Timebox 15 phút cứng và chưa có cách tách các tranh luận kỹ thuật ra khỏi buổi họp.

Bước 3 - Chuyển thành Action Item chuẩn SMART

| Phát biểu ban đầu (chưa chuẩn) | Action Item chuẩn SMART | Kiểm tra tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| "Cần cải thiện việc viết tài liệu kiểm thử cho cẩn thận hơn." | Linh (Tester) hoàn thành bộ tài liệu kiểm thử API tự động cho module Thanh toán, gồm ít nhất 20 test case, trước ngày 30/10/2026. | S: tài liệu API test module Thanh toán. M: ít nhất 20 test case. A: Linh. R: làm được trong 1 Sprint. T: 30/10/2026. |
| "Scrum Master phải kiểm soát thời gian họp Daily Scrum ngắn lại." | Scrum Master Hùng áp dụng đồng hồ đếm ngược Timebox 15 phút cứng cho buổi Daily Scrum, bắt đầu từ Sprint 3, và ghi lại số buổi họp quá 15 phút (mục tiêu: 0 buổi). | S: Timebox cho Daily Scrum. M: 15 phút, 0 buổi quá giờ. A: Hùng. R: chỉ cần đồng hồ và thống nhất quy tắc. T: từ Sprint 3. |

Bước 4 - Đưa vào Backlog ở Bước 5 (Kết thúc)

Ở bước Kết thúc, Scrum Team đưa ngay các Action Item đã chốt vào Sprint Backlog của Sprint 3 để theo dõi và thực hiện hằng ngày, không để lại trong biên bản rồi bị lãng quên. Scrum Master tóm tắt kết quả buổi họp, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra lại các Action Item ở buổi Retrospective sau.